|  |  | Унифицированная форма № КС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |
| Форма по ОКУД |  |  |  |  | 0322005 |  |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
| Заказчик (Генподрядчик) Дом, расположенный по адресу ул. САРАНСК, РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) ООО «Дом-управления № 20» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| САРАНСК, РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договор подряда (контракта) |  |  |  | номер |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | дата |  |  |  |  |  |
| Вид операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | с |  | по |  |  |
|  | 1 |  | 31.01.2019 |  | 01.01.2019 |  | 31.01.2019 |  |  |
| А К Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  | 38.296 |  | тыс. руб. |  |  |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  | 0.013 |  | тыс.чел.ч |  |  |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  | 2.460 |  | тыс. руб. |  |  |
| Составлена в текущих ценах на 2018-4 квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Мордовия (эталон 2014г, приказ Минстроя России № 140/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | С5. | Очистка кровли | шт |  | 1 | 22 030.83 | 22 030.83 |
| 2. | С1. | Аренда экскаватора-погрузчика | чел.-ч |  | 3.7 | 1 271.19 | 4 703.40 |
| 3. | Х01-0410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)(чистка снега) | маш.-ч |  | 2.5 | 524.56 | 1 311.40 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 3. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1 | 2.5 | 243.010 | 607.53 |
| 4. | Е09-04-012-01 | Ремонт металлических дверных блоков | 1 м2 проема |  | 3.15 | 435.07 | 1 370.48 |
| 4. 1. | З1-1042 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 2.4 | 7.56 | 181.280 | 1 370.48 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 1 110.09 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72.25% | 990.17 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 470.74 |
| 5. | Э02-01-003-03; | Мелкий ремонт электропроводки | 1 м |  | 1.5 | 15.43 | 23.15 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 5. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.06 | 0.09 | 155.910 | 14.03 |
| 5. 2. | с101-2010 | Лента киперная | кг | 0.05 | 0.075 | 118.79 | 8.91 |
| 5. 3. | с101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.002 | 0.003 | 68.57 | 0.21 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 10.52 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.42 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 34.09 |
| 6. | Э02-01-001-11; | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления - в стояке (кв.69) | 1 стояк |  | 1 | 87.31 | 87.31 |
| 6. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.56 | 0.56 | 155.910 | 87.31 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 65.48 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 2.62 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 155.41 |
| 7. | Е68-23-1 | Ремонт металлических ограждений мелкий | 1 м2 |  | 0.15 | 332.70 | 49.91 |
| 7. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.88 | 0.282 | 157.870 | 44.52 |
| 7. 2. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.45 | 0.0675 | 42.21 | 2.85 |
| 7. 3. | С101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0.0002 | 0.00003 | 84 557.20 | 2.54 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 46.30 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 26.71 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 122.92 |
| 8. | Е65-10-1 | Очистка канализационной сети внутренней (подвал) | 100 м трубопровода |  | 0.07 | 4 815.93 | 337.11 |
| 8. 1. | З1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 2.254 | 149.310 | 336.54 |
| 8. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0007 | 814.45 | 0.57 |
|  |  |  | (1) |  |  | 202.19 | 0.14 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 103% | 346.64 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 201.92 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 885.67 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  |  | 29 913.59 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 28 206.00 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 5, 6; %=104 - по стр. 7) |  |  |  |  |  | 122.31 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 5, 6; %=60 - по стр. 7) |  |  |  |  |  | 29.75 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 28 358.06 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 370.48 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 4) |  |  |  |  |  | 1 110.09 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 4) |  |  |  |  |  | 990.17 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 470.74 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 337.11 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 8) |  |  |  |  |  | 346.64 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 8) |  |  |  |  |  | 201.92 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 885.67 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  |  | 32 714.47 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 1 579.04 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 1 221.84 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  | 1 852.88 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  | 607.53 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  |  | 2 460.41 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  |  | 10.746 |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  |  | 2.5 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  | 13.246 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 26 745.88 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  |  | 1 314.82 |
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  |  | 707.29 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  |  | 0.03424 | 54.07 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  |  | 0.03 | 36.66 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МАТЕРИАЛЫ) |  |  |  |  | 0.2 | 5 349.18 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ) |  |  |  |  | 0.2 | 141.46 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  |  |  | 38 295.84 |

| Сдал: | Директор ООО «Дом-управления № 20» Биккулов М.З |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |