|  |  | Унифицированная форма № КС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |
| Форма по ОКУД |  |  |  |  | 0322005 |  |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
| Заказчик (Генподрядчик) Дом, расположенный по адресу ул. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) ООО «Дом-управления № 20» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| САРАНСК, РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договор подряда (контракта) |  |  |  | номер |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | дата |  |  |  |  |  |
| Вид операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | с |  | по |  |  |
|  | 8 |  | 30.09.2018 |  | 01.09.2018 |  | 30.09.2018 |  |  |
| А К Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  | 49.327 |  | тыс. руб. |  |  |
| монтажных работ: |  |  |  |  | 12.367 |  | тыс. руб. |  |  |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  | 0.053 |  | тыс.чел.ч |  |  |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  | 8.681 |  | тыс. руб. |  |  |
| Составлена в текущих ценах на 10.2018 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Мордовия (эталон 2014г, приказ Минстроя России № 140/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-12; (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках (кв.20) | 100 лестничных клеток |  | 0.01 | 1 536.93 | 15.37 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 0.09 | 170.770 | 15.37 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.53 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.46 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 27.36 |
| 2. | Е67-13-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Ревизия групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | 100 шт. |  | 0.2 | 24 734.33 | 4 946.87 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 2. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 144.84 | 28.968 | 170.770 | 4 946.87 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 85% | 4 204.84 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 3 215.47 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 367.18 |
| 3. | Э02-04-001-11; (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр подвального помещения | 1000 м2 |  | 0.294 | 683.08 | 200.83 |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 1.176 | 170.770 | 200.83 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 150.62 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 6.02 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 357.48 |
| 4. | Е62-35-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза (прим.окраска поручней 1,2 подъезды) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.015 | 13 648.71 | 204.73 |
| 4. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 80.73 | 1.21095 | 153.280 | 185.61 |
| 4. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00015 | 655.03 | 0.10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 0.03 |
| 4. 3. | С101-0404 | Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014 | т | 0.0136 | 0.000204 | 63 528.20 | 12.96 |
| 4. 4. | С101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.007 | 0.000105 | 57 697.97 | 6.06 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 148.49 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 92.81 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 446.02 |
| 5. | Е62-41-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Очистка вручную поверхности стен и потолков | 100 м2 расчищенной поверхности |  | 0.03 | 2 880.18 | 86.41 |
|  |  | Объем: 1.5+1.5 |  |  |  |  |  |
| 5. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 20.8 | 0.624 | 138.470 | 86.41 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 69.13 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 43.21 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 198.74 |
| 6. | Е61-2-9 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0.015 | 30 468.80 | 457.03 |
| 6. 1. | З1-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 157.1 | 2.3565 | 157.230 | 370.51 |
| 6. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.67 | 0.01005 | 243.010 | 2.44 |
| 6. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.67 | 0.01005 | 288.74 | 2.90 |
|  |  |  | (1) |  |  | 243.01 | 2.44 |
| 6. 4. | С402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 2.2 | 0.033 | 2 533.87 | 83.62 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 294.63 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 186.48 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 938.14 |
| 7. | Е15-04-006-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия |  | 0.015 | 1 699.83 | 25.50 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 7. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 7.5325 | 0.1129875 | 170.770 | 19.29 |
| 7. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.0125 | 0.0001875 | 243.010 | 0.05 |
| 7. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.0125 | 0.0001875 | 288.74 | 0.05 |
|  |  |  | (1) |  |  | 243.01 | 0.05 |
| 7. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0125 | 0.0001875 | 801.14 | 0.15 |
|  |  |  | (1) |  |  | 202.19 | 0.04 |
| 7. 5. | с101-9732 | Грунтовка | т | 0.013 | 0.000195 | 30 760.00 | 6.00 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94.5% | 18.28 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 46.75% | 9.04 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 52.82 |
| 8. | Е62-16-3 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.015 | 8 529.94 | 127.95 |
| 8. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 28.02 | 0.4203 | 153.280 | 64.42 |
| 8. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.1 | 0.0015 | 243.010 | 0.36 |
| 8. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.1 | 0.0015 | 288.74 | 0.43 |
|  |  |  | (1) |  |  | 243.01 | 0.36 |
| 8. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.0009 | 655.03 | 0.59 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 0.18 |
| 8. 5. | С101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.064 | 0.00096 | 8 516.71 | 8.18 |
| 8. 6. | С101-1959 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | 0.067 | 0.001005 | 54 056.50 | 54.33 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 51.82 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 32.39 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 212.16 |
| 9. | Е61-4-7 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0.015 | 52 254.70 | 783.82 |
| 9. 1. | З1-1034 | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 | чел.-ч | 290.27 | 4.35405 | 159.140 | 692.90 |
| 9. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 0.0108 | 243.010 | 2.62 |
| 9. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.72 | 0.0108 | 288.74 | 3.12 |
|  |  |  | (1) |  |  | 243.01 | 2.62 |
| 9. 4. | С402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 2.31 | 0.03465 | 2 533.87 | 87.80 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 549.46 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 347.76 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 681.04 |
| 10. | Е15-04-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия |  | 0.015 | 2 004.23 | 30.06 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 10. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 9.315 | 0.139725 | 170.770 | 23.86 |
| 10. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.0125 | 0.0001875 | 243.010 | 0.05 |
| 10. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.0125 | 0.0001875 | 288.74 | 0.05 |
|  |  |  | (1) |  |  | 243.01 | 0.05 |
| 10. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0125 | 0.0001875 | 801.14 | 0.15 |
|  |  |  | (1) |  |  | 202.19 | 0.04 |
| 10. 5. | с101-9732 | Грунтовка | т | 0.013 | 0.000195 | 30 760.00 | 6.00 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94.5% | 22.59 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 46.75% | 11.18 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 63.83 |
| 11. | Е62-17-3 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.015 | 9 825.50 | 147.38 |
| 11. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 36.25 | 0.54375 | 153.280 | 83.35 |
| 11. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.1 | 0.0015 | 243.010 | 0.36 |
| 11. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.1 | 0.0015 | 288.74 | 0.43 |
|  |  |  | (1) |  |  | 243.01 | 0.36 |
| 11. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.0009 | 655.03 | 0.59 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 0.18 |
| 11. 5. | С101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.068 | 0.00102 | 8 516.71 | 8.69 |
| 11. 6. | С101-1959 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | 0.067 | 0.001005 | 54 056.50 | 54.33 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 66.97 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 41.86 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 256.20 |
| 12. | С3. | Ремонт асфальтобетонного покрытия | шт |  | 1 | 23 064.11 | 23 064.11 |
| 13. | Е61-10-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (крыльцо) | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0.06 | 36 901.46 | 2 214.09 |
| 13. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 201.84 | 12.1104 | 155.190 | 1 879.41 |
| 13. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.71 | 0.0426 | 4.79 | 0.20 |
| 13. 3. | С402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 2.2 | 0.132 | 2 533.87 | 334.47 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 1 484.73 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 939.71 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 638.53 |
| 14. | Е15-04-012-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная (крыльцо) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.06 | 3 745.03 | 224.70 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 14. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 11.0285 | 0.66171 | 161.060 | 106.58 |
| 14. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.25 | 0.015 | 4.79 | 0.07 |
| 14. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0625 | 0.00375 | 801.14 | 3.00 |
|  |  |  | (1) |  |  | 202.19 | 0.76 |
| 14. 4. | С101-0348 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая | т | 0.038 | 0.00228 | 46 460.10 | 105.93 |
| 14. 5. | С402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.06 | 0.0036 | 2 533.87 | 9.12 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94.5% | 100.72 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 46.75% | 49.83 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 375.24 |
|  |  |  |  |  |  |  | 32 528.85 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 4 946.87 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 2) |  |  |  |  |  | 4 204.84 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 2) |  |  |  |  |  | 3 215.47 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 12 367.18 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 27 581.98 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1, 3; %=80 - по стр. 4, 5, 8, 11; %=79 - по стр. 6, 9, 13; %=94.5 - по стр. 7, 10, 14) |  |  |  |  |  | 2 968.97 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1, 3; %=50 - по стр. 4-6, 8, 9, 11, 13; %=46.75 - по стр. 7, 10, 14) |  |  |  |  |  | 1 760.73 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 32 311.68 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  |  | 44 678.86 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 7 173.81 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 4 976.20 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  | 8 675.41 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  | 5.88 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  |  | 8 681.29 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  |  | 52.768373 |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  |  | 0.024225 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  | 52.792598 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 23 841.58 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  |  | 11.84 |
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  |  | 5.96 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  |  | 0.030816 | 221.07 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  |  | 0.027 | 134.36 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МАТЕРИАЛЫ) |  |  |  |  | 0.18 | 4 291.48 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ) |  |  |  |  | 0.18 | 1.07 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  |  |  | 49 326.84 |

| Сдал: | Директор ООО «Дом-управления № 20» Биккулов М.З |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |