|  |  | Унифицированная форма № КС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |
| Форма по ОКУД |  |  |  |  | 0322005 |  |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
| Заказчик (Генподрядчик) Дом, расположенный по адресу ул. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) ООО «Дом-управления № 20» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| САРАНСК, РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договор подряда (контракта) |  |  |  | номер |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | дата |  |  |  |  |  |
| Вид операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | с |  | по |  |  |
|  | 9 |  | 31.10.2018 |  | 01.10.2018 |  | 31.10.2018 |  |  |
| А К Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  | 9.384 |  | тыс. руб. |  |  |
| монтажных работ: |  |  |  |  | 1.855 |  | тыс. руб. |  |  |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  | 0.026 |  | тыс.чел.ч |  |  |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  | 4.030 |  | тыс. руб. |  |  |
| Составлена в текущих ценах на 11.2018 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Мордовия (эталон 2014г, приказ Минстроя России № 140/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е65-17-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Снятие заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм | 100 заглушек |  | 0.04 | 17 675.26 | 707.01 |
| 1. 1. | З1-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 112 | 4.48 | 157.230 | 704.39 |
| 1. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.1 | 0.004 | 655.03 | 2.62 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 0.81 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 103% | 725.52 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 422.63 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 855.17 |
| 2. | Э02-01-001-11; (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления - в стояке (кв.7, кв.16, кв.60, кв.40, кв.31, кв.41, кв.64, кв.56, кв.39, кв.23, кв.51 - кухня, зал, кв.84, кв.43а, кв.71, кв.79, подвал) | 1 стояк |  | 18 | 84.77 | 1 525.91 |
| 2. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.56 | 10.08 | 151.380 | 1 525.91 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 144.43 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 45.78 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 716.12 |
| 3. | Е65-25-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Смена воздушных кранов радиаторов (кв.40, кв.39) | 100 шт. |  | 0.02 | 3 596.97 | 71.94 |
|  |  | Объем: 1+1 |  |  |  |  |  |
| 3. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 23.4 | 0.468 | 151.380 | 70.85 |
| 3. 2. | С101-1669 | Очес льняной | кг | 0.61 | 0.0122 | 89.63 | 1.09 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 103% | 72.98 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 42.51 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 187.43 |
| 4. | С8046. | Кран Маевского ф10 (цена 33,9*1*1,0075=34,15) | шт |  | 2 | 34.15 | 68.30 |
|  |  | Объем: 1+1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Е65-5-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм (кв.24) | 100 шт. |  | 0.01 | 13 141.35 | 131.41 |
| 5. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 81 | 0.81 | 161.060 | 130.46 |
| 5. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.0005 | 655.03 | 0.33 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 0.10 |
| 5. 3. | С101-1669 | Очес льняной | кг | 0.7 | 0.007 | 89.63 | 0.63 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 103% | 134.37 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 78.28 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 344.06 |
| 6. | С-2. | Кран г/г 15 латунь, бабочка (цена 169,49*1*1,0075=170,76) | шт |  | 1 | 170.76 | 170.76 |
| 7. | Е65-16-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 100 сгонов |  | 0.01 | 4 869.98 | 48.70 |
| 7. 1. | З1-1039 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 28.7 | 0.287 | 168.860 | 48.46 |
| 7. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.0002 | 243.010 | 0.05 |
| 7. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.02 | 0.0002 | 288.74 | 0.06 |
|  |  |  | (1) |  |  | 243.01 | 0.05 |
| 7. 4. | С101-1669 | Очес льняной | кг | 0.2 | 0.002 | 89.63 | 0.18 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 103% | 49.97 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 29.11 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 127.77 |
| 8. | С-3. | Резьба 15 (цена 6,78*1*1,0075=6,83) | шт |  | 1 | 6.83 | 6.83 |
| 9. | Э02-04-001-12; (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках (кв.67, кв.28) | 100 лестничных клеток |  | 0.02 | 1 536.93 | 30.74 |
| 9. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 0.18 | 170.770 | 30.74 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 23.06 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.92 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 54.72 |
| 10. | Е67-13-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов (кв.51 - 8, 9, 10 этажи) | 100 шт. |  | 0.03 | 24 734.33 | 742.03 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 10. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 144.84 | 4.3452 | 170.770 | 742.03 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 85% | 630.73 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 482.32 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 855.08 |
| 11. | Е65-10-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Очистка канализационной сети внутренней (подвал) | 100 м трубопровода |  | 0.1 | 4 674.58 | 467.46 |
| 11. 1. | З1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 3.22 | 144.970 | 466.80 |
| 11. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.001 | 655.03 | 0.66 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 0.20 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 103% | 480.80 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 280.08 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 228.34 |
| 12. | Э02-04-001-02; (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр кровли рулонной (2 подъезд) | 1000 м2 |  | 0.34425 | 478.16 | 164.61 |
| 12. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.8 | 0.9639 | 170.770 | 164.61 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 123.46 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 4.94 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 293.01 |
| 13. | Э01-07-001-04; (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Переноска грузов : навалочные грузы с погрузкой бросом, выгрузкой бросом или опрокидыванием на первые 10 м | т |  | 0.3 | 156.47 | 46.94 |
| 13. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 1.13 | 0.339 | 138.470 | 46.94 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 35.21 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.41 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 83.55 |
| 14. | Э01-01-001-52; (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Погрузка мусора на автотранспорт вручную (мусор, ветки, кусты) | м3 |  | 0.5 | 99.54 | 49.77 |
| 14. 1. | з1-0010 | Рабочий среднего разряда 1 | чел.-ч | 0.78 | 0.39 | 127.620 | 49.77 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 37.33 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.49 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 88.59 |
| 15. | Х01-0410 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)(перевозка мусора) | маш.-ч |  | 0.2 | 524.56 | 104.91 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 15. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1 | 0.2 | 243.010 | 48.60 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 337.32 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 742.03 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 10) |  |  |  |  |  | 630.73 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 10) |  |  |  |  |  | 482.32 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 855.08 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 2 168.77 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 2, 9, 12-14) |  |  |  |  |  | 1 363.48 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 2, 9, 12-14) |  |  |  |  |  | 54.54 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 586.79 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 426.52 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 1, 3, 5, 7, 11) |  |  |  |  |  | 1 463.64 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 3, 5, 7, 11) |  |  |  |  |  | 852.61 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 742.77 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  |  | 9 184.64 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 3 457.85 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 1 389.47 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  | 3 980.96 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  | 48.65 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  |  | 4 029.61 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  |  | 25.5631 |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  |  | 0.2002 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  | 25.7633 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 247.79 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  |  | 108.58 |
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  |  | 59.93 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  |  | 0.030816 | 106.56 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  |  | 0.027 | 37.52 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МАТЕРИАЛЫ) |  |  |  |  | 0.18 | 44.60 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ) |  |  |  |  | 0.18 | 10.79 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  |  |  | 9 384.11 |

| Сдал: | Директор ООО «Дом-управления № 20» Биккулов М.З |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |