|  |  | Унифицированная форма № КС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |
| Форма по ОКУД |  |  |  |  | 0322005 |  |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
| Заказчик (Генподрядчик) Дом, расположенный по адресу ул. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) ООО «Дом-управления № 20» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| САРАНСК, РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договор подряда (контракта) |  |  |  | номер |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | дата |  |  |  |  |  |
| Вид операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | с |  | по |  |  |
|  | 2 |  | 28.02.2019 |  | 01.02.2019 |  | 28.02.2019 |  |  |
| А К Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  | 26.572 |  | тыс. руб. |  |  |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  | 0.015 |  | тыс.чел.ч |  |  |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  | 2.806 |  | тыс. руб. |  |  |
| Составлена в текущих ценах на 2018-4 квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Мордовия (эталон 2014г, приказ Минстроя России № 140/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (кв.67) | 100 м трубопровода |  | 0.0646 | 5 548.73 | 358.45 |
| 1. 1. | З1-1027 | Рабочий строитель среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 34.66 | 2.239036 | 151.940 | 340.20 |
| 1. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.1 | 0.00646 | 243.010 | 1.57 |
| 1. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.1 | 0.00646 | 289.62 | 1.87 |
|  |  |  | (1) |  |  | 243.01 | 1.57 |
| 1. 4. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3.3 | 0.21318 | 2.75 | 0.59 |
| 1. 5. | С101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2.74 | 0.177004 | 58.33 | 10.32 |
| 1. 6. | С101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.43 | 0.027778 | 196.80 | 5.47 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74% | 252.91 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 170.89 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 782.24 |
| 2. | Е16-04-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода |  | 0.0646 | 32 693.06 | 2 111.97 |
| 2. 1. | З1-1042 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 149.64 | 9.666744 | 181.280 | 1 752.39 |
| 2. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8.2 | 0.52972 | 243.010 | 128.73 |
| 2. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.05 | 0.00323 | 512.01 | 1.65 |
|  |  |  | (1) |  |  | 243.01 | 0.78 |
| 2. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.001938 | 627.34 | 1.22 |
|  |  |  | (1) |  |  | 243.01 | 0.47 |
| 2. 5. | Х08-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 8.12 | 0.524552 | 657.97 | 345.14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 243.01 | 127.47 |
| 2. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.22 | 0.014212 | 814.45 | 11.57 |
|  |  |  | (1) |  |  | 202.19 | 2.87 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115.2% | 2 167.05 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70.55% | 1 327.13 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 606.15 |
| 3. | С8830. | Труба пп 25х3,5 (цена 65/1,2*1,02*1,0075=55,66) | м |  | 3 | 55.66 | 166.98 |
| 4. | С8829. | Труба пп 25х4,2 (цена 65/1,2*1,02*1,0075=55,66) | м |  | 3 | 55.66 | 166.98 |
| 5. | С8831. | Тройник пп переходной 25*20*25 (цена 10/1,2*1*1,0075=8,4) | шт |  | 2 | 8.40 | 16.80 |
| 6. | С8832. | Муфта пп разъемная 25*20 в/р (цена 140/1,2*1*1,0075=117,54) | шт |  | 2 | 117.54 | 235.08 |
| 7. | С8833. | Патрубок мп ф26ц*20 в/р (цена 180/1,2*1*1,0075=151,13) | шт |  | 2 | 151.13 | 302.26 |
| 8. | С8834. | Муфта пп комбинированная 25*20 (цена 70/1,2*1*1,0075=58,77) | шт |  | 2 | 58.77 | 117.54 |
| 9. | С8835. | Колено пп обводное 20 короткое (цена 12/1,2*1*1,0075=10,08) | шт |  | 1 | 10.08 | 10.08 |
| 10. | С2. | Ремонт парапетов | шт |  | 1 | 11 494.17 | 11 494.17 |
| 11. | С1. | Аренда экскаватора-погрузчика | чел.-ч |  | 2.4 | 1 250.00 | 3 000.00 |
| 12. | Х01-0410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)(чистка снега) | маш.-ч |  | 2.4 | 524.56 | 1 258.94 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 12. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1 | 2.4 | 243.010 | 583.22 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  |  | 19 239.25 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 16 768.83 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 16 768.83 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 2 470.42 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1; %=115.2 - по стр. 2) |  |  |  |  |  | 2 419.96 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1; %=70.55 - по стр. 2) |  |  |  |  |  | 1 498.02 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 6 388.40 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  |  | 23 157.23 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 2 419.96 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 1 498.02 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  | 2 092.59 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  | 713.52 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  |  | 2 806.11 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  |  | 11.90578 |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  |  | 2.93618 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  | 14.84196 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 15 525.68 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  |  | 1 620.98 |
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  |  | 907.46 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  |  | 0.03424 | 82.86 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  |  | 0.03 | 44.94 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МАТЕРИАЛЫ) |  |  |  |  | 0.2 | 3 105.14 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ) |  |  |  |  | 0.2 | 181.49 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  |  |  | 26 571.66 |

| Сдал: | Директор ООО «Дом-управления № 20» Биккулов М.З. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |