|  |  | Унифицированная форма № КС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |
| Форма по ОКУД |  |  |  |  | 0322005 |  |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
| Заказчик (Генподрядчик) Дом, расположенный по адресу ул. САРАНСК, РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) ООО «Дом-управления № 20» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| САРАНСК, РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договор подряда (контракта) |  |  |  | номер |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | дата |  |  |  |  |  |
| Вид операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | с |  | по |  |  |
|  | 3 |  | 30.04.2018 |  | 01.04.2018 |  | 30.04.2018 |  |  |
| А К Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  | 10.698 |  | тыс. руб. |  |  |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  | 0.021 |  | тыс.чел.ч |  |  |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  | 3.155 |  | тыс. руб. |  |  |
| Составлена в текущих ценах на 05.2018 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Мордовия (эталон 2014г, приказ Минстроя России № 140/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-11; (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр подвального помещения | 1000 м2 |  | 0.588 | 683.08 | 401.65 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 2.352 | 170.770 | 401.65 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 301.24 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.05 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 714.94 |
| 2. | Е65-10-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Очистка канализационной сети внутренней (подвал) | 100 м трубопровода |  | 0.25 | 4 665.57 | 1 166.39 |
|  |  | Объем: 10+15 |  |  |  |  |  |
| 2. 1. | З1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 8.05 | 144.690 | 1 164.75 |
| 2. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0025 | 655.03 | 1.64 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 0.50 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 103% | 1 199.69 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 698.85 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 064.93 |
| 3. | Э02-01-002-15; (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках диаметр трубопровода, мм: до 50 (прим.установка хомута - подвал) | 1 место |  | 2 | 70.53 | 141.06 |
| 3. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.37 | 0.74 | 151.380 | 112.02 |
| 3. 2. | с101-2091 | Хомутик | шт. | 1 | 2 | 14.52 | 29.04 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 84.02 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 3.36 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 228.44 |
| 4. | Э02-01-003-03; (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Мелкий ремонт электропроводки (2 подъезд 1 этаж) | 1 м |  | 1 | 9.22 | 9.22 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 4. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.06 | 0.06 | 151.380 | 9.08 |
| 4. 2. | с101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.002 | 0.002 | 68.57 | 0.14 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 6.81 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.27 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16.30 |
| 5. | Е56-12-6 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Смена дверных приборов замки накладные | 100 шт. приборов |  | 0.01 | 16 531.25 | 165.31 |
| 5. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 106.8 | 1.068 | 151.380 | 161.67 |
| 5. 2. | С101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | т | 0.008 | 0.00008 | 45 483.05 | 3.64 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 132.57 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 62% | 100.24 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 398.11 |
| 6. | С2. | Замок навесной | шт |  | 1 | 296.61 | 296.61 |
| 7. | Е65-17-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм (Э.У.) | 100 заглушек |  | 0.04 | 27 752.45 | 1 110.10 |
| 7. 1. | З1-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 112 | 4.48 | 157.230 | 704.39 |
| 7. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.1 | 0.004 | 655.03 | 2.62 |
|  |  |  | (1) |  |  | 201.79 | 0.81 |
| 7. 3. | С101-1628 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм | т | 0.094 | 0.00376 | 39 227.86 | 147.50 |
| 7. 4. | С101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0.072 | 0.00288 | 67 398.31 | 194.11 |
| 7. 5. | С509-0968 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм | 1000 шт. | 0.1 | 0.004 | 15 370.93 | 61.48 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 103% | 725.52 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 422.63 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 258.26 |
| 8. | Э01-01-001-52; (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Погрузка мусора на автотранспорт вручную | м3 |  | 2 | 99.54 | 199.09 |
| 8. 1. | з1-0010 | Рабочий среднего разряда 1 | чел.-ч | 0.78 | 1.56 | 127.620 | 199.09 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 149.32 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 5.97 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 354.38 |
| 9. | Э01-07-001-03; (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Выгрузка материалов из автотраспортных средств ручную | 1 т |  | 1.3 | 62.31 | 81.00 |
| 9. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 0.45 | 0.585 | 138.470 | 81.00 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 60.75 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 2.43 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 144.18 |
| 10. | Э01-01-001-103; (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Окраска известковыми составами стволов деревьев | 100 м2 |  | 0.06 | 1 403.78 | 84.23 |
| 10. 1. | з1-0010 | Рабочий среднего разряда 1 | чел.-ч | 10.27 | 0.6162 | 127.620 | 78.64 |
| 10. 2. | с405-0253-1 | Известь строительная комковая 3 сорт (цена 4576,28*1,05*1,02=4901,20) |  | 0.019 | 0.00114 | 4 901.20 | 5.59 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 58.98 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 2.36 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 145.57 |
| 11. | Х01-0410 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)(чистка снега, перевозка мусора, перевозка извести) | маш.-ч |  | 1 | 524.56 | 524.56 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 11. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1 | 1 | 243.010 | 243.01 |
| 12. | С1. | Оказание услуг экскаватора | маш.-ч |  | 1.5 | 1 271.19 | 1 906.79 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 086.01 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 809.52 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1, 3, 4, 8-10; %=82 - по стр. 5) |  |  |  |  |  | 793.68 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1, 3, 4, 8-10; %=62 - по стр. 5) |  |  |  |  |  | 126.68 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 4 729.88 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 2 276.49 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 2, 7) |  |  |  |  |  | 1 925.21 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 2, 7) |  |  |  |  |  | 1 121.48 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 5 323.18 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  |  | 10 053.06 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 2 718.89 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 1 248.16 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  | 2 912.29 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  | 243.01 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  |  | 3 155.30 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  |  | 19.5112 |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  | 20.5112 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 2 644.90 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  |  | 528.82 |
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  |  | 285.81 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) |  |  |  |  | 0.030816 | 83.79 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) |  |  |  |  | 0.027 | 33.70 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МАТЕРИАЛЫ) |  |  |  |  | 0.18 | 476.08 |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ) |  |  |  |  | 0.18 | 51.45 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  |  |  | 10 698.08 |

| Сдал: | Директор ООО «Дом-управления № 20» Биккулов М.З |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |